회의록

**1. 회의개요**

|  |  |
| --- | --- |
| **프로젝트팀명** | 자바c 오전반 파이널 프로잭트 1조 |
| **팀원** | 정진식, 강래형, 윤진규, 이소희, 신영은, 이예린 |
| **회의명** | 진행상황 공유 |
| **회의일자** | 2022-09-27 13:40 ~ 15:00 |
| **참석인** | 정진식, 강래형, 윤진규, 이소희, 신영은, 이예린 |
| **기타** |  |

**2. 회의내용**

|  |  |
| --- | --- |
| **제목** | **내용** |
| **회의내용 및 결과** | * 진행상황 공유   예린 - 부트스트랩 차트 찾아서 컨텐츠 페이지에 넣을 예정  소희 – 인물페이지 작성 중 29일까지 마무리 예정  인물페이지 수정, 등록 페이지도 추가할 예정  영은 – 랭킹페이지 캐러셀 마무리, 게시판 페이지 타이틀 색상 변경, 버튼 css 수정  래형 – 버튼 css 수정, 검색 input 태그 안에 돋보기 이미지 빼고 search버튼을  돋보기 이미지로 수정 예정  진규 – 공지사항은 게시판 수정되면 css 가져올 예정, 인물페이지 리스트를  작성해서 관리자페이지에서 클릭했을 때 보여줄 예정  진식 – 버튼이나 input box 통일되면 넣을 예정, 마일리지 지우고  리뷰한 컨텐츠 개수, 찜한 개수, 최근 주문 정보 결제페이지 보고  변경 예정 |

**3. 강사의견**

|  |
| --- |
|  |